Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**

(V/v: Phân chia công việc trong sprint 4)

Hôm nay, lúc 18h ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Phòng 103 Giảng đường G2 – Đại học Công nghệ diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

**I/ Thành phần tham dự gồm:**

1. Đặng Thành Long
2. Vũ Trung Kiên
3. Trần Tuấn Linh
4. Doãn Thị Hiền

**II/ Nội dung cuộc họp:**

1. Tóm tắt công việc đã làm được:

* Kiên: + Thay đổi giao diện

+ Thêm chức năng Remember me

+ Thêm chức năng đăng kí tài khoản

* Linh: + Viết test case

+ Test JUnit cho sprint 1

* Hiền: + Kiểm tra device có online hay không và hiển thị

+ Fix bugs

* Long: + Sửa giao diện server

+ Release server version 3.0

2. Nhiệm vụ tuần kế tiếp: Phát triển theo hướng nhiều thiết bị cùng chạy 1 tài khoản

* Kiên: Viết test cho AngularJS app
* Linh: + Viết test cho chức năng Login dùng Selenium và Webdriver

+ Viết test cucumber -UI

* Hiền: Viết test cho AngularJS code
* Long: Viết test server (java code)

3. Khó khăn Tìm hiểu phương thức viết test

Cuộc họp kết thúc lúc 19h ngày 10 tháng 4 năm 2015

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký cuộc họp** | **Chủ trì cuộc họp** |
| Hiền  Doãn Thị Hiền | Long  Đặng Thành Long |